2022年度南通市农业综合行政执法支队

中国渔政003、中国渔政32541、中国海监5030船维修项目

招 标 文 件

（项目编号：DFHX2022143）

招 标 人：南通市农业综合行政执法支队

招标代理机构：东方华星建设管理（江苏）有限公司

2023年1月

目    录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知及前附表

第三章  评标办法

第四章  船舶维修合同

第五章  工程建设标准

第六章  投标文件格式

第七章  维修工程量清单

- 招标公告

项目概况

2022年度南通市农业综合行政执法支队中国渔政003、中国渔政32541、中国海监5030船维修项目的潜在投标人应按本公告“获取招标文件”要求在南通市崇川区北大街万科壹中心1901室获取招标文件，并于 2023年   月   日   点   分（北京时间）前在xxxxxxx会议室递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：DFHX2022143

2、项目名称：2022年度南通市农业综合行政执法支队中国渔政003、中国渔政32541、中国海监5030船维修项目

3、最高限价：一标段103万元、二标段262万元（其中中国渔政32541单船限价113万，中国海监5030单船限价149万）。

4、采购需求：中国渔政003、中国渔政32541、中国海监5030船年度维修，具体详见工程量清单，船舶修理结束后负责相关报检工作，并确保船舶顺利通过检验。

5、合同履行期限：单船工期预计20个日历天，具体开工时间以开工指令为准。

6、标段划分

本次招标共分为两个标段，一标段为中国渔政003船；二标段为中国渔政32541、中国海监5030船。

投标人可以同时参加两个标段的投标，但不可以兼中。开标顺序为先开一标段，再开二标段。两标段开评标结束后，第一标段的第一中标候选人若为第二标段综合得分第一名，则第二标段由综合得分第二名为第一中标候选人。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中华人民共和国最高人民法院网站（http://www.court.gov.cn）等渠道列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入政府采购严重违法失信行为记录名单等；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

（四）法定代表人为同一人的两个及两个以上的法人、母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一招标项目中同时投标；

（五）本项目不接受联合体形式的投标及任何形式的分包或转包；

（六）本项目的特定资格要求：

一标段：1、具备干坞或浮坞垂直升降船排，坞长45米以上的修理设施；

2、具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

二标段：1、具备干坞或浮坞垂直升降船排，坞长65米以上的修理设施；

2、具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

三、获取招标文件

1、获取地址：

2、获取时间：自招标公告上网发布之时起至2023年   月   日，每日9：00-11：30，13：30-17：00（节假日除外）。

3、获取方式：现场获取或将营业执照和授权委托书及身份证复印件盖章后发送dfhxnt@126.com获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交时间：2023年   月   日  时  分（北京时间）

2、提交地点：

五、公告期限

本招标公告发布之日起5个工作日，在江苏政府采购网、南通市农业农村局网发布。

六、其他补充事宜

供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但入围供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名 称：南通市农业综合行政执法支队

地址：南通市崇文路2号

联系人：胡先生

联系方式：13815213838

2.采购代理机构信息

名 称：东方华星建设管理（江苏）有限公司

地　址：南通市万科壹中心1901室

联系人：卫工

联系方式：18106295192

- 第二章  投标人须知及前附表

- 一、投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 2022年度南通市农业综合行政执法支队中国渔政003、中国渔政32541、中国海监5030船维修项目 |
| 2 | 控制价 | 一标段103万元、二标段262万元（其中中国渔政32541单船限价113万，中国海监5030单船限价149万）。 工程描述：见附件 |
| 3 | 承包方式 | 包工包料 |
| 4 | 质量标准 | 合格工程 |
| 5 | 工期要求 | 三艘船舶维修穿插交替进行，单船工期预计20个日历天。具体开工时间以开工指令为准。 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 招标范围及标段划分 | （1）标段划分：本项目共分为贰个标段，详见招标公告 （2）招标范围：中国渔政003、中国渔政32541、中国海监5030船年度维修项目 |
| 8 | 投标有效期 | 45日历天(从投标截止之日算起) |
| 9 | 履约保证金 | 中标金额的10% |
| 10 | 报价方式 | 固定单价 |
| 11 | 投标文件份数 | 壹 份，副本 肆 份 |
| 12 | 投标文件递交 地点及截止时间 | 详见招标公告 |
| 13 | 开 标 | 开标时间：2023年 月 日 时 分 开标地点： |
| 14 | 评标委员会 | 依法组成 |
| 17 | 提交疑问材料时间及方式 | 如有疑问需要招标人澄清，应于2023年 月 日17时前提交。 |
| 18 | 招标代理人 | 单位名称：东方华星建设管理（江苏）有限公司 地 址：南通市万科壹中心1901室 联系人：卫工 联系方式：18106295192 |

- 二、投 标 人 须 知

- (一)总 则

1.工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项~第6项。

1.2招标范围：见本须知前附表第7项。

1.3按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用  公开  招标方式，择优选定施工单位。

2.投标人资格要求

2.1参加投标的施工单位必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.2其他资格条件：

一标段：1、具备干坞或浮坞垂直升降船排，坞长45米以上的修理设施；

2、具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

二标段：1、具备干坞或浮坞垂直升降船排，坞长65米以上的修理设施；

2、具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

3.投标费用

3.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3.2本项目招标代理费（含造价咨询费、评委费等）均由招标人承担。

4.船舶修理原则和要求

4.1 按原样修复原则除非修理项目单有特别要求或说明；修理应遵守相关规范、标准、工艺以及说明书要求；除非特别说明外，完成修理项目所需的所有零配件和材料均包含在报价内；重要设备如柴油机及其它重要机电设备等更换配件时，必须采用原装配件；若由于原生产厂家倒闭、停止生产等特殊原因确需采用非原厂配件的，该质量应符合有关国、行业技术标准，并提供产品证书，船检规范有要求的配件、器材应提供认可证书，并必须先征得招标人同意。

4.2原样修复定义经修理过的设备、构建、设施等应与原设计规格、性能指标、功能、质量、强度、外观等保持一致或等效。

4.3修理质量证书和产品证书修理完毕，船厂应提供船舶修理工程质量证书一式三份，质量证书至少应包含：主要修理内容简述，主要节点验收清单，主要设备检修测量数据及试验或验收报告（业主监修代表签字），主要配件或设备更换清单，以及工程项目清单特别要求的其它内容。船用设备或器材安装或更新还应提供产品证书。

4.4质量要求须按有关船舶修理技术标准和船舶技术规范要求进行施工修理，并须通过国家船舶检验机构检验合格。其承修工程运动件保修期、固定件、通导设备、船体保修期按投标承诺期限执行。保修期自采购人及国家船舶检验机构最终验收合格之日起开始计算。

- (二)招标文件

4.招标文件的组成

4.1招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知及前附表

第三章  评标办法

第四章  船舶维修合同主要条款

第五章  工程建设标准

第六章  投标文件格式

第七章  维修工程量清单

4.2根据本章第5、6款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。投标人应于2023年  月   日17：00前以书面形式向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。

4.3投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件 3 日内向招标人提出。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

5.招标文件的澄清

5.1投标人获取招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人应对招标人提供的修理项目清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的修理项目清单中的要求和可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的修理项目清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况，连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发修理项目清单的补充和(或)修改文件。

5.2招标人不组织集中答疑，投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交招标人予以澄清。

5.3招标文件的澄清答疑将在投标人须知前附表规定的时间前，向所有投标人发布，但招标人不指明澄清问题的来源。

6.招标文件的修改

6.1招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，向所有投标人发布。

6.2招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。如果修改招标文件时间距投标截止时间不足15天，为保证投标人合理时间编制投标文件，招标人将考虑合理延长递交投标文件的截止日期。当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

- (三) 投标文件

7.投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应于 3 日内向招标人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

投标文件由资格证明材料包、技术标、商务标三部分组成。

8.1资格证明材料包（复印件加盖公章）

具体详见第三章《资格后审审查标准》

8.2技术标包

具体详见第三章《技术标评分标准》

8.3商务标包

8.3.1投标函；

8.3.2已标价的维修项目清单：包含完整的报价资料；

8.3.3修理设施清单；

8.3.4诚信承诺书；

8.3.5中小企业声明函（如有）；

8.3.6残疾人福利性单位声明函（如有）；

8.3.7监狱和戒毒企业证明材料（如有）；

8.3.8品牌表。

注：参加2个标段的投标，资格证明包、技术标文件、价格标均按2个标段独立提供，否则后果自负。

9.招标文件第六章提供的文件格式投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

9.1投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件中投标函、授权委托书(如有)加盖公章。

10.投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

11.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。

12.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

13.履约保证金按中标金额的10%，合同协议书签订前，中标人将履约保证金全额汇至招标人指定帐户。

- (四) 投标报价

14.投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应修理项目清单及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

招标文件后附的修理项目清单标明的工程量及要求是投标人投标报价的共同基础。

15.投标报价方式

15.1本工程项目采用固定单价报价方式。投标人报价时应充分考虑维修期间各类材料的市场风险。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

15.2工程价款的调整

15.2.1本工程以投标截止日前28天为基准值,其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价，除一般的规费、税金可按照省级或行业建设主管部分或其授权的造价管理机构发布的规定实际征收及缴纳情况调整合同价款外，其余一律不作调整。

15.2.2因设计变更和招标人要求变动的按照以下的计价办法结算：A、变更（或新增项目）引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人按计价规定及材料价格按投标报价时的标准计算。由承包人提出新增项目的综合单价，经发包人、监理方及审计确认后作为结算单价。

15.2.3工程价款调整其他详见第四章《船舶维修合同》中相关条款。

16.投标报价的计价方法

按照国家有关计价规范，由招标人提供修理项目工程量，投标人自主报价确定修理工程造价的计价方式。

所有修理船舶均由招标人负责将修理船舶开赴（拖运）至投标人维修场地；修理工作结束且通过船检（ccs）及工程竣工验收合格后，船舶在维修现场交付给招标人，以上船舶开赴（拖运）费用由招标人承担。

17.投标报价编制要求

17.1采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

17.2投标人应按本企业定额计价，若无本企业定额，则可参照有关计价文件规定执行。

17.3修理工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

17.4投标人在投标报价时，不可竞争费用及招标人提供的暂定价不得调整，否则按无效文件处理。

17.5完成本修理工程合同内全部内容的措施项目费由各投标人根据现场实际条件自行报价，工程竣工结算时不作调整。

17.6投标人确定投标报价，同时应考虑合同中包含的风险、责任等各项费用。

17.7投标人应充分考虑修理工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠维修所发生的费用，招标人不再承担此类费用。

17.8其他投标报价编制要求，详见本修理工程《维修工程量清单》。

17.9本项目维修清单子目中如有多个建议品牌的，各投标单位需在该项建议品牌中选择其中一个品牌，也可使用其他品牌，如使用其他品牌，投标单位需提供与建议品牌同档次或优于建议品牌的相关证明材料。若既没有选择建议品牌也没有提供其他品牌相关证明材料的，如若中标，乙方确定的品牌将由甲方驻场人员及监理现场确认，符合要求后方可使用，中标单位不得有异议。

品牌建议表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驾驶台顶部两侧LED显示屏 | 海康威视、强力巨彩、科讯维、大华丰视、海佳彩亮 | 中国渔政003 |
| 2 | 驾驶台顶部两侧LED大屏 | 海康威视、强力巨彩、科讯维、大华丰视、海佳彩亮 | 中国海监5030 |
| 3 | 新装全船数字监控 | 海康威视、华为、莹石 | 中国海监5030 |
| 4 | 天花板 | 吉祥、泛铝、西蒙铝业 | 中国渔政32541 |
| 5 | 洗衣机 | 海尔、美的、小天鹅、志高 | 中国渔政32541 |
| 6 | 笔记本电脑 | 联想、戴尔、华为、华硕 | 中国渔政32541 |

- (五) 投标文件的密封和递交

19.投标文件的密封与标志

19.1投标人应准备 伍 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 肆 份， 并标明“正本”或“副本”字样。

19.2资格证明材料包、技术标包、商务标包单独密封，密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称及投标标包类别。

19.3所有投标文件的密封袋封口处均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

19.4投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

19.5投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

20.投标截止时间

20.1逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

20.2超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

21.投标文件的修改与撤回

投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

(六) 开标、评标、定标

22.本工程评标、定标办法采用综合评估法

评标办法具体做法参见第三章。

23．评标委员会

评标委员会依法组成。

24.凡投标文件有下列情况之一的，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

24.1 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

24.2 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

24.3投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

24.4 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

24.5投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

24.6明显不符合技术规范、技术标准的要求；

24.7不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

24.8 除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目名称、项目要求特征、计量单位、工程量与招标人提供的不一致；

24.9改变招标文件规定的暂列金额、暂估价或不可竞争费用的；

24.10投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

24.11投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

24.12以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

24.13投标人的投标报价超过招标控制价的或者评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的。

25.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

26.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27. 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

- （六）授予合同

28. 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

29. 中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意。

- 第三章 评标办法

（综合评估法）

一、评标程序

投标人资格审查→技术标评标→商务标评标→确定中标候选人

投标人可以同时参加两个标段的投标，但不可以兼中。开标顺序为先开一标段，再开二标段。两标段开评标结束后，第一标段的第一中标候选人若为第二标段综合得分第一名，则第二标段由综合得分第二名为第一中标候选人。

二、投标人资格审查

参加本修理项目投标的投标人全部进入资格审查，由本项目评标委员会根据投标人递交的资格审查文件，按照下表所列《资格后审审查标准》对投标人的资格进行审查。只有通过资格审查的投标人，方可参加技术标、商务标的评标。

| 资格审查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备 的条件或说明 |
| 1 | 法定代表人证明、法定代表人授权委托书（如有授权） | 1.法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件； （如法定代表人参加，则提供） 2.法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件（授权代表参加，则提供） | 有效的法定代表人证明或法人授权委托书 |
| 2 | 企业法人营业执照（副本） | 有效的企业法人营业执照（副本），营业执照具有相关经营范围 | 企业法人营业执照复印件 |
| 3 | 拟派的授权委托人应当是投标人的正式人员 | - 投标人提供投标人与委托代理人签订的有效劳动合同复印件； - 投标人所在地社保机构出具的由企业为委托代理人缴纳的2022年9月至2022年11月的养老保险缴费证明复印件。 | 授权委托人的劳动合同和社保缴纳证明 |
| 4 | 投标声明函 | 见格式 | 投标声明函 |
| 5 | 财务报告 | 投标人须提供2021年度经审计的财务报告。（成立不满一年的不需要提供） | 2021年度审计报告（成立不满一年的不需要提供） |
| 6 | 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 投标人2022年度任意一个月依法缴纳税收和社会保险的相关凭证的复印件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 | 2022年度任意一个月的税收和社保缴纳凭证复印件 |
| 7 | 修理设施 | 一标段： 具备干坞或浮坞垂直升降船排、坞长45米以上的修理设施。 二标段： 具备干坞或浮坞垂直升降船排、坞长65米以上的修理设施。 | 提供相关证明材料。 |
| 8 | 安全生产许可证 | 企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。 | 提供安全生产许可证 |

三、技术标评标（满分70分）

技术标评分标准（一标段、二标段）

| 评审因素 | 分值 | 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- |
| 修造资质 | 3 | 具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，上述3证齐全得3分，否则不得分； |
| 技术能力 | 10 | 提供拟派项目负责人、安全员、技术员等驻场人员的资料，人员需配备齐全（上述人员须提供身份证复印件、2022年9月至11月连续三个月的社保缴纳证明或有效合同复印件、以及相关专业执业证书或职称证书复印件），满足上述所有条件一人得2分，最多10分。 |
| 修理方案 | 3 | 修理项目组织机构健全（1分），有合理的进度计划，各工序安排得当（1分），设备使用和人力配备合理（1分）。 |
| 修理方法 | 5 | 修理方法合理可行（1分），有节约成本提高效率的措施（1分）；修理重大分项工程（同类型的执法（公务）船大轴抽检，水封、轴承更换）方法先进合理针对性强且近三年具备经验业绩的，提供业主方签字的工程完工项目单，一艘得1分（共计3分）。 |
| 施工安全 | 2 | 施工安全制度健全、措施可行并配备 必要的安全保障设施（1分）；施工组织机构健全，文明施工有制度（1分）。 |
| 工程质量 | 4 | 对所有维修项目及物料提供，质量控制目标明确、流程合理、质量可追溯、修理程序闭环，有健全的质量保证体系（1分），有合理的质量控制流程（1分），修理项目或产品质量可追溯（1分），质量控制措施可靠、程序闭环且针对性强（1分）。 |
| 修理进度 | 2 | 满足招标要求且进度计划合理可行（1分），并有工期保证措施（1分） |
| 船修成本 | 6 | 因所有修理船舶均由招标人负责将修理船舶开赴（拖运）至投标人维修场，考虑成本问题，距吕四基地100海里之内（含）的投标船厂得6分；100海里—200海里之内（含）的投标船厂得3分；超过200海里的不得分。（提供航线测距，自行提供证明材料。） |
| 业绩 | 12 | 提供2020年1月1日（合同签订时间）以来，企业完成的总长35m以上、总吨300t及以上公务执法船的修理业绩，每提供一条修理船舶的业绩合同及相关船舶证书原件复印件，得3分，本项最高分12分。注：若一份合同中有多条满足以上要求修理船舶的，每有一条船算一个业绩。 |
| 技术承诺 | 5 | 投标人具备满足项目要求的船台（或船坞）、码头、维修车间等修理场所、起吊能力；修理场所航道水深、最小净空高度等满足船舶安全进出、停泊要求；船舶上下排必须使用船坞、轨道上下排，确保船舶平稳上下排。 投标时提供承诺函，格式自拟。提供满足以上要求的承诺函，得5分，不提供承诺函或承诺函内容不满足要求的，不得分。 注：成交后采购人将现场核实成交供应商的基础设施情况，如虚假承诺的则取消成交资格，且列入采购人招投标市场黑名单。 |
|  | 10 | - 投标人承诺本项目的柴油机维修保养由原厂或持有柴油机制造商签发的维修授权书（含船机市场和柴油机型号授权）的维修单位进行维修保养。在维修保养验收合格后，向投标人提供柴油机制造商或持有柴油机制造商签发的维修授权单位开具的发票与采购人结算。投标时提供承诺函，格式自拟。提供满足以上要求的承诺函，得5分，不提供承诺函或承诺函内容不满足要求的，不得分。 注：成交后须向采购人提供与柴油机维修单位合作证明及柴油机维修合作单位须持有的柴油机制造商签发的维修授权书（含船机市场和柴油机型号授权）。 2、投标人承诺本项目的通导设备维修保养由持有维修资质的维修单位进行维修保养。在维修保养验收合格后，向投标人提供维修单位开具的发票与采购人结算。投标时提供承诺函，格式自拟。提供满足以上要求的承诺函，得5分，不提供承诺函或承诺函内容不满足要求的，不得分。 注：成交后须向采购人提供与通导设备维修单位合作证明及通导设备合作单位须持有的维修资质及类似公务船维修业绩（含企业执照、资格资质证书、2020年以来的类似业绩等），如不能提供的则视为无履约能力，取消成交资格，且列入采购人招投标市场黑名单。 |
| 保修期 | 8 | 本维修保养项目，船体类质保期1年，固定件、通导设备质保期9月，运动件质保期6月，以船检通过之日起算，与产品证书或行业规范维保时间不一致的以时间长的为质保期标准，投标人满足此要求的得5分，在此基础上，每增加1月保修期加1分，本项最高分为8分。提供承诺函，格式自拟。 |
| 合计 | 70 |  |

（注：同类型的执法（公务）船是300吨级或船长35M以上的渔政、海监、海警、海事等公务船舶，并提供相关船舶证书或其它证明材料复印件）

四、商务标得分（30分）

- 1、确定有效报价：投标报价低于或等于招标控制价的各投标人的投标报价为有效报价；高于招标控制价的，作废标处理。 废标、无效报价不参与评标基准价的计算。

- 2、评标基准价的确定:

(1) 满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其商务标得分为满分30分。

(2) 其他投标人的商务标得分按照下列公式计算（小数点后保留两位）：

商务标得分 =（评标基准价/投标报价）×30% ×100

- 3.小微企业价格扣除政策：

- （1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

- （2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

- （3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

- 4.残疾人福利单位价格扣除政策：

- （1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- （2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

- （3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 5.监狱和戒毒企业价格扣除政策：

- （1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- （2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

- （3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

- 6.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 7.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 8.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 9.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

10.针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的商务报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。

11.针对投标价格合理性的评审

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效报价，0分处理，且列入采购人招投标市场黑名单。

五、确定中标候选人

- 投标人综合得分=技术标得分+价格标得分。评标委员会按综合得分（总得分）从高到低排序，综合得分前三名的作为中标候选人（若综合得分相同时，以价格标得分高的优先;若价格标得分也相同,则抽签确定）。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力之原因提出不能履行合同、或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，依此类推。

投标人可以同时参加两个标段的投标，但不可以兼中。开标顺序为先开一标段，再开二标段。两标段开评标结束后，第一标段的第一中标候选人若为第二标段综合得分第一名，则第二标段由综合得分第二名为第一中标候选人。

- 第四章  船舶维修合同

- 第一节　协议书

发包人(全称)：         南通市农业综合行政执法支队

承包人(全称)：            （中标人名称）

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本船舶维修事项协商一致，订立本合同。

1.工程概况

工程名称：

工程内容：工程清单说明

资金来源：财政拨款

2.工程承包范围

承包范围：详见《工程量清单》

3.合同工期：

中国渔政003船，开工日期： 2023年   月   日，竣工日期： 2023年   月    日

中国渔政32541船、中国海监5030船，开工日期： 2023年   月   日，竣工日期： 2023年   月    日

4.质量标准

工程质量标准： 合格 。

5.合同价款

金额(大写)：            （币种，金额，单位）

（小写）

6.组成合同的文件

6.1.组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）招标文件及附件

（4）投标书及其附件

（5）本合同专用条款

（6）本合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）维修计划工程量清单

（9）图纸

（10）工程报价单或预算书

6.2.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分。

7.本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

8.承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10.合同生效

合同订立时间：          年      月_____ 日

合同订立地点：

本合同双方约定：                     后生效。

发包人：(公章)                       承包人：(公章)

地址：                              地址：

法定代表人：（签字）                  法定代表人：（签字）

委托代表人：                         委托代表人：

电  话：                             电  话：

传  真：                             传  真：

开户银行：                           开户银行：

账  号：                             账  号

邮政编码：                           邮政编码：

- 第二节　通用条款(略)

此部分采用中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-1999-0201)中《第二部分   通用条款》。

- 第三节　专用条款

一、词语定义及合同文件

1.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件及附件；（4）投标书及其附件；（5）专用条款；（6）通用条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）维修计划工程量清单；（9）图纸；（10）工程报价单或预算书；

2.语言文字和适用法律、标准及规范

2.1本合同除使用汉语外，不使用其他语言文字。

2.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》等。

2.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：交通部92黄本。

发包人提供标准、规范的时间：  上述标准、规范由承包人自行收集，费用已包含在合同价款内。

二、双方一般权利和义务

3.工程师

3.1发包人派驻的工程师

姓名：                       职务：

职权：代表发包人行使权利和履行义务。

4.项目负责人

姓名：                         职务：

5.发包人工作

5.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

1、及时将带修船舶开赴船厂。

2、及时将修理完工船舶驶离船厂。

5.2发包人委托承包人办理的工作：  施工过程中具体协商。

6.承包人工作

6.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：每周五前向发包人和监理人提供工程量月报表、施工进度计划、材料使用计划、材料采购计划等。

(3)承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：提供和维修施工使用的(安全）照明、围栏设施，并负责安全保卫，禁止外单位人员上船，负责施工人员的治安教育和管理，由此发生的事故或纠纷，由承包人负责。

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：为发包人驻场监修人员提供食宿及工作便利（具体事项由双方协商确定）。

(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫环保和施工噪音管理等手续：

①根据国家和工程所在地政府有关部门的规定，由承包人办理交通、环卫、环保手续，负责协调和处理因施工引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的费用，包括因承包人责任造成的罚款。

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完成工程成品在正式移交发包人前，由承包人负责保护，其费用由承包人承担。

(7)施工场地清洁卫生的要求：做好现场安全文明工作，交付前清理现场，垃圾外运，承担因自身原因违反规定造成的损失和罚款。

三、修理组织设计和工期

7.进度计划

7.1.承包人提供修理组织设计（修理方案）和进度计划的时间：本合同签订并生效后七日内。

工程师确认的时间：  承包人报送修理组织设计和修理进度计划后七日内。

7.2.群体工程中有关进度计划的要求： 所有工程必须在合同工期内完成。

8.工期延误

8.1.双方约定工期顺延的其他情况：  非承包人原因可能出现的特殊情况。不可抗力或由于设计变更、补充等原因影响工期的，承包人必须及时办理延期申请手续。否则，视为不涉及工期顺延  。

四、质量与验收

9.中间验收

9.1.双方约定中间验收部位：船舶修理结束后，承包人负责相关报检工作，并保证验收通过，检验费用由发包人承担。

五、安全施工

承包人应严格按《中华人民共和国安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，如发生事故，所造成的一切责任与后果均由承包人承担。

承包人对施工现场的安全生产负总责。承包人在维修工地现场必须配备专职安全员；安全员必须持证上岗。

工程施工前，承包人应根据法律、法规、规范、标准等要求，制定安全施工标准及要求，负责向施工作业班组、作业人员作出详细的说明，并由双方签字确认。

工程施工前，承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经验船工程师签字确认后方可使用。

特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

承包人应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。

承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，并负责承担对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作及相关费用。

六、合同价款与支付

10.合同价款及调整

10.1.本合同价款采用 固定单价 方式确定。

采用固定单价合同，工程量按实结算。其中价的风险在下述约定范围内的由承包人承担。

风险内容及范围：价款中包括的风险范围：工程施工期间建筑材料价格上涨或下降、人工、机械费，国家政策性调整（除规费、税金调整除外）。

风险费用的计算方法：承包人在投标报价时已经充分考虑，竣工结算时不作任何调整。

风险范围以外合同价款调整范围及方法：

（1）因非承包人原因引起分部分项工程量增减，当工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，且其影响分部分项工程费超过0.1%时，应由受益方在向合同的另一方提出工程价款调整要求，由承包人提出增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价调整意见，经发包人确认后作为结算的依据。

本工程以投标截止日前28天为基准值,其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价，除一般的规费、税金可按照省级或行业建设主管部分或其授权的造价管理机构发布的规定实际征收及缴纳情况调整合同价款外，其余一律不作调整。

超出约定风险范围时的综合单价调整办法：

（1）因设计变更和招标人要求变动的按照以下的计价办法结算：A、变更（或新增项目）引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人按计价规定及其人工、机械台班单价及耗用量、管理费率、利润率等费用标准及材料价格按投标报价时的标准计算。由承包人提出新增项目的综合单价，经发包人、监理方及审计确认后作为结算依据。B、变更引起工程量增减，工程量增减在15%以内（含15%）的，其投标综合单价不作调整， 工程量按实结算；变更引起工程量增减，工程量增减在15%以上的，其综合单价按（1）中A方式确认。

（2）清单工程量有明显缺项、错项、漏项的，发生设计变更及签证引起的工程量增减，按实结算。

（3）施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单特征描述不符的，以工程量清单为准；新的项目特征确定相应综合单价由承包人按（1）中A条要求提出综合单价，经监理工程师审核报发包人确认。

10.2.双方约定合同价款的其他调整因素：  /

11.工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： /

扣回工程款的时间、比例：      /

12.工程量确认

12.1.承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：  每周五  。

13.工程款(进度款)支付

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：签订修理合同，并在收到驻厂人员签字确认的开工报告后支付合同价的30%，全部工程结束收到相关部门检验合格证书且工程审计结束后支付合同价的65%，待所有分部分项工程质量保修期满后无工程质量问题支付剩余的合同款。

发包人支付给承包人的工程进度款，承包人只能用于支付与本工程相关的劳务、设备、材料、机械等费用，如工程进度款用于支付与本工程无关的费用，发包人有权选择在总的支付比例不变的情况下，采取其他的支付方法。

七、材料设备供应

14.发包人供应材料设备（如有）

14.1.承包人应编制材料供应计划。合同生效后一般材料承包人应提前15天向发包人按实提交所需材料品种、数量、型号、规格、质量等级，如有误差造成的损失由承包人承担。

14.2.发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

⑴材料设备单价与一览表不符：   按通用条款执行

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：按通用条款执行

⑶承包人可代为调剂串换的材料：  按通用条款执行

⑷到货地点与一览表不符：   按通用条款执行

⑸供应数量与一览表不符：   按通用条款执行

⑹到货时间与一览表不符：  按通用条款执行

14.3.发包人供应材料设备的结算方法：    /

15.承包人采购材料设备

15.1. 承包人采购材料设备的约定：本工程的所有材料，均由承包人按设计文件及施工验收规范要求自行采购与保管，但是：

（1）凡是招标文件提供参考品牌的材料，承包人必须按招标人提供的参考品牌之一进行采购，并且采购前须经发包人对材料的品种、规格、质量、品牌、产地的书面确认后方可采购；

（2）材料进场时要有质保书或出厂合格证，并已进行有关必要的检验或试验；材料进场后须通知发包人及验船工程师验收并经书面确认后方可使用。否则，所引起的一切后果与责任均由承包人负责。

八、工程变更

1、发包人变更设计：按通用条款29.1款规定执行。

2、承包人提出变更：按通用条款29.2、29.3款规定执行。

九、竣工验收与结算

16.竣工验收

16.1承包人提供竣工图的约定： 承包人在本工程竣工验收后30日内向发包人提交肆套符合要求的完整的竣工资料（包括竣工图和竣工结算资料等）。

16.2中间交工工程的范围和竣工时间：  按通用条款执行。

17.竣工结算

工程竣工结算以甲方出具的最终审计结果为准。

十、委托驻厂总代表

发包人委托驻厂代表，负责船舶修理的质量、隐蔽工程的确认以及加减账项目的确认工作，驻厂代表人选在签订修理合同时明确。

十一、违约、索赔和争议

18.违约

18.1.本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：  /

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任： /

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任： /

双方约定的发包人其他违约责任： /

18.2.本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：

（1）实际开工时间为    年  月  日，竣工日期以竣工验收报告日期为准。

（2）若承包人未按期开工，则按延期每天2000元处罚；若超过七天，则发包人有权终止合同。

（3）若承包人未经招标人书面同意工程延误天数小于5天，则按延误每天2000元处罚。

（4）若承包人未经招标人书面同意工程延误天数等于或大于5天，则罚没全额工期履约保证金，并且按延误每天5000元加罚。若超过七天，则发包人有权终止合同，并按已验收合格的工程量的50%款项结算。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：

本工程质量等级要求达到合格，必须保证船舶通过相关部门年度检验，并取得检验合格证书。中标人完工后3天内必须提出交工验收报告，竣工验收时质量等级达不到合格的，除责令返工达到合格外，另进行罚款10000元。逾期不整改的，则发包人有权终止合同，并按已验收合格的工程量的50%款项结算。。

19.争议

19.1.双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

(1)请   双方当事人协商   调解；

(2)当采取第（1） 种方式不能解决时，双方约定向 船籍所在地人民法院提起诉讼。

十二、其他

20.工程分包

20.1本工程发包人同意承包人分包的工程：无 。

20.2在履行合同过程中，承包人不得转包和违法分包，一经发现，取消承包资格，罚没全额履约保证金，并且已完成的工程量不予结算，所造成的责任与损失均由承包人负责。

21.不可抗力

21.1双方关于不可抗力的约定：   按本合同通用条款执行

22.保险

22.1本工程双方约定投保内容如下：

⑴发包人投保内容：   /

发包人委托承包人办理的保险事项：   /

⑵承包人投保内容：  按本合同通用条款执行

23.担保

23.1本工程双方约定担保事项如下：

(1)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：   无   担保合同作为本合同附件。

(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：  履约保证金10%   担保合同作为本合同附件。工程结束并验收通过后，根据履约情况无息退还全部或部分履约保证金。

⑶双方约定的其他担保事项：   无 。

24.合同份数

24.1.双方约定合同副本份数：   正本肆份，副本肆份，合计捌份。

25.补充条款

（1）在工程实施过程中，监理工程师在征得发包人同意后，有权针对工程的质量、进度、安全等存在问题，根据情节轻重，给予承包人每次2000元以内的罚款；承包人在接到发包人和监理工程师发出的罚款通知书后三天内，必须将罚款交至发包人财务处，否则，发包人将按罚款金额的10倍加重处罚，并在工程款支付时扣除。

（2）本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责。

（3）廉政规定：承包人在投标过程和今后的施工过程中必须严格遵守国家廉政纪律，不得向发包人及相关单位的有关人员进行贿赂，一旦发现有违纪行为按20000元/次计违约金。

（4）承包人在施工过程中必须文明、安全、规范施工，保持环境整洁，减少扰民影响，并就工地围墙、照明、防护、标志、警告信号和门卫等做出具体安排，若有违章行为按规定处罚，一切责任自负。

（5）在履行合同过程中应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

（6）无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

（7）本工程实行监理制度。承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。

（8）中标后承包人保证不实质或形式转包，否则发包人有权没收质量、工期保证金，并取消中标资格。

（9）承包人相关资质证书原件须交招标人保存至工程竣工结束。

（10）下列项目费用已包括在本合同价中，工程结算时不作调整：

a.因施工场地局限而发生的一切费用。

b.承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众及其它工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻止施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理纠纷等费用和损失。

c.本工程水源、电源已接至总接入点，再接至各施工场地所需费用。

d.施工排水等接至市政总管所需费用。

e.赶工费、特殊条件下施工增加费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、临时设施费与试验费。

I．本工程的工程排污费。

(17)承包人不得拒绝完成发包人在施工地点范围内变更或要求增加的工程内容。

(18)本工程竣工结算的最终审计单位由甲方决定。承包人应如实报送工程竣工结算，如经审计审核后，核减额超过送审数的5%（不含5%）以外的审计核减收缴，超过部分审计费由承包人承担。

- 第四节　工程质量保修书

发包人(全称)：         南通市农业综合行政执法支队

承包人(全称)：          （中标人名称）

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对 2022年度南通市农业综合行政执法支队中国渔政003、中国渔政32541、中国海监5030船维修项目 签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

具体保修的内容，双方约定如下：按国务院第279号令规定执行  。

2、质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

南通市农业综合行政执法支队中国渔政003、中国渔政32541、中国海监5030船年度维修工程质保期为  1  年；

2.2质量保修期自船检通过合格之日起计算。

3、质量保修责任

3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、保修费用

4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其他

5.1双方约定的其他工程质量保修事项：

5.1.1本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金额为 /。

5.1.2质量保修金额的返还： 。

5.1.3质量保修金额不计利息。

5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发　包　人(公章)：　　　　　      承　包　人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　法定代表人(签字或盖章)：

年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日

2022年度南通市农业综合行政执法支队中国渔政003、中国渔政32541、中国海监5030船维修项目

廉政协议

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为搞好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全、有效使用以及投资效益，经南通市渔政监督支队（以下称甲方）与            （以下称乙方）协商，特订立如下廉政协议。

第一条 甲乙双方的权利和义务

- 严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

- 严格执行                 工程合同文件，自觉按合同办事。

- 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外）,不得损害国家和集体的利益，违反工程建设管理规章制度。

- 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并查处违法违纪行为。

- 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

- 发现对方严重违反本协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方义务

- 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有甲方或个人支付的费用。

- 甲方工作人员吧不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不准接受乙方提供的通讯工具、交通工具或高档办公用品等。

- 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

- 甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料（设备）供应、工程分包、劳务等经济活动。

- 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条 乙方义务

- 乙方不得以任何理由向甲方人员行贿、馈赠礼金、有价证券和贵重物品。

- 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

- 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

- 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

- 甲方及其工作人员违反本协议第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的应予以赔偿。

- 乙方及其工作人员违反本协议第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪政纪或组织处理，给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方有权建议乙方主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的行业建设市场的处罚。

第五条 双方约定：本协议由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本协议执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本协议作为                合同的附件，经合同双方签署后生效。

第七条 本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方单位：    （盖章）                          乙方单位：      （盖章）

法定代表人：                                    法定代表人：

甲方监督单位（盖章）                            乙方监督单位（盖章）

年   月   日                                   年   月   日

- 第五章 投标文件格式

（封面）             工程

投标文件

（资格证明资料/技术标/商务标）

（标段：）

招标人(盖章)：

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日   期：        年     月     日

- 一、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：        年      月      日

- 二、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                       (招标人名称)的

工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：

代理人无转委权，特此委托。

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字)：

身份证号码：

委托代理人(签字)：

身份证号码：

授权日期：    年    月    日

三、投标声明函

致：南通市农业综合行政执法支队

  - 我方承诺完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目招标文件规定的投标人须满足的特定条件。

  - 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中华人民共和国最高人民法院网站（http://www.court.gov.cn）等渠道列入信用记录失信被执行人，未被江苏政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被中华人民共和国应急管理部网站（http://www.chinasafety.gov.cn）等渠道列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”， 未被国家税务总局网站（http://hd.chinatax.gov.cn/xxk）等渠道列入重大税收违法案件当事人名单，未被国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台（http://www.ggzy.gov.cn）等渠道列入黑名单；，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。

  - 我方承诺参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。

  - 我方承诺按照本项目招标文件和相关技术标准的条件，提供货物及相关服务，并承担因货物质量或服务等引起的一切责任。

  - 我方对本项目招标文件（包括修改文件及有关附件）完全理解，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向你方行使任何法律上的抗辩权。

  - 我方投标文件有效期为自开标日起45个日历日，若中标，则投标有效期自动延续至合同履行完毕。

  - 我方承诺接受招标文件规定的付款方式和服务要求。

  - 我方投标文件和你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而本投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。

  - 我方承诺投标文件中所有的资料及所作各项承诺均真实准确，所提交的营业执照/《事业单位法人证书》已依法向登记管理机关报送相应的年度报告并予以公示，不存在任何虚假之处，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理，即使我方中标，中标结果无效，对于因此给其他投标人及你方造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

  - 我方委托授权         (身份证号:_________，联系电话________：)作为我方的代理人参加本项目投标，负责提交投标文件以及其它相关资料，参加开标，接受质询并予以澄清，签署、接受招投标过程中的各种法律文件，办理投标过程中的其他相关事务。

  - 我方承诺将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，若存在违法违规行为，将承担相应的法律后果。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

- 四、投  标  函

致：南通市农业综合行政执法支队

(一)根据已收到的                          工程    标段的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经研究招标文件后，愿以人民币(大写)                              的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在       日历天内竣工。（投标人可按照两艘船的维修进行方式自行拓展）

(三)我单位保证本工程质量达到                    。

(四)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

地址：

电话：

邮政编码：

日期：     年    月    日

- 五、已标价的工程量清单

一、  投标报价的编制应符合下列规定：

使用表格：本招标文件后附的维修工程量清单,格式不得自行修改，否则作废标处理。

二、投标人应按照招标文件的要求，对照工程量清单内容逐项编制，如出现漏项，视同该项已包含在其他项目报价中，《船购材料清单》须逐项填写并作为报价附件。

三、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的数量、单价和合价，投标人均应填写，未填写单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

四、有品牌选择的，需要提供品牌表。

- 六、计划投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额定功率(KW) | 生产能力(MH) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 七、主要施工管理人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |  |
|  | 质检员 |  |  |  |  |
|  | 材料员 |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |
|  | 其他人员 |  |  |  |  |

- 八、诚信承诺书

致：南通市农业综合行政执法支队

（投标人名称）参与                 （项目名称、标段名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：

1.我单位参与本船舶维修投标，提交的投标文件真实可信。证件及有关附件是真实的，复印件与原件是一致的。绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象。

2．我单位不参与任何串标围标等违法活动。

3.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

4.如中标，我单位将委派本公司所属的正式队伍进场维修。

5.如中标，我单位将按照投标文件中委派的项目负责人、技术负责人等人员及时到位，且全面负责工作。

6.如中标，我单位将按照投标文件中承诺配备的主要维修机械设备及时进场，且投入正常的生产。

7.若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受业主和监管部门的处罚。

对违反承诺内容所引发的一切责任与后果，我单位愿意承担。

投标人（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年      月       日

- 九、中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于   行业   ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于   行业   ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 十一、监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

十二、品牌表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 选择品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驾驶台顶部两侧LED显示屏 | 海康威视、强力巨彩、科讯维、大华丰视、海佳彩亮 |  | 中国渔政003 |
| 2 | 驾驶台顶部两侧LED大屏 | 海康威视、强力巨彩、科讯维、大华丰视、海佳彩亮 |  | 中国海监5030 |
| 3 | 新装全船数字监控 | 海康威视、华为、莹石 |  | 中国海监5030 |
| 4 | 天花板 | 吉祥、泛铝、西蒙铝业 |  | 中国渔政32541 |
| 5 | 洗衣机 | 海尔、美的、小天鹅、志高 |  | 中国渔政32541 |
| 6 | 笔记本电脑 | 联想、戴尔、华为、华硕 |  | 中国渔政32541 |

若上述品牌表未全部列出，或则漏列，请投标单位仔细核对，详细列出。

第七章   维修工程量清单

(详见附件：维修工程量清单)